## Slide 1
Réalisée par Ken, Jean-Christophe, Mathias :
MCD / Merise - durée de la tâche : 4 heures
Database avec les tables réalisé
- durée de la tâche : 4 heures
Mise en place d'une base de donnée
Jour 1 :

## Slide 2
Réalisée par Anis :
Schéma du site complet
- durée de la tâche : 1 heure
Réalisée par Anis et Dylan :
Création de la Structure et Icon réalisé
- durée de la tâche : 4 heures
Réalisée par Camille :
Récupération des images et présentations
des produits - durée de la tâche : 2 heures
Structure de la page Index et Contact
- durée de la tâche : 4 heures
Mise en place de la structure du site internet
Jour 1 :

## Slide 3
Mise en place du PHP
Réalisée par Ken, Mathias :
Connexion à MySQL via PHP
Récupération des données en SQL via PHP avec la BDD
Insertion partielle des données via PHP (test)
Préparation de la page ADMIN (SQL)
durée totale des tâches : 7 heures
Jour 2 :

## Slide 4
Mise en place d'une base de donnée
Réalisée par Jean-Christophe :
Remplir la base des données avec les produits
Automatisation des jeux de données en CSV
Conditions et algorithmie
durée totale des tâches : 7 heures
Jour 2 :

## Slide 5
Réalisée par Anis et Dylan :
Navbar et Structure de la base du site
- durée de la tâche : 2 heures
Réalisée par Anis :
Structure de la page panier
- durée de la tâche : 5 heures
Réalisée par Dylan :
Structure de la page figurine
- durée de la tâche : 5 heures
Réalisée par Camille :
Structure du de la page accueil, Index et Contact
- durée de la tâche : 7 heures
Mise en place de la structure du site internet
Jour 2 :

## Slide 6
Mise en place d'une base de donnée
Mise en page des fichiers sur GITHUB – Dylan Hébergeur
Réalisée par Mathias - Jean-Christophe :
Insertion des données dans la table :
- Catégorie
- Commande_articles
Durée de la tâche : 7 heures
Jour 3 :

## Slide 7
Mise en place de la structure du site internet
Réalisée par Dylan - Anis - Camille :
Synthétiser les CSS/HTML - durée de la tâche : 3 heures
Réalisée par Dylan :
Finir les modèles de BOX - durée de la tâche : 4 heures
Réalisée par Jean-Christophe :
Mise en page du site HTML/CSS – durée de la tâche : 3 heures
Réalisée par Camille :
Page compte à créer – durée de la tâche : 4 heures
Réalisée par Anis :
Fusion des différents CSS (Main.css) qui est le CSS
général et des CSS spécifiques – durée de la tâche : 4 heures
Réalisée par Ken:
Page admin - durée de la tâche : 7 heures
Jour 3 :

## Slide 8
Réalisée par Mathias :
Page de connexion :
- utilisateur dans la base
créer une session
durée des tâches : 5 heures
Réalisée par Ken :
Page d'administrateur à harmoniser
- durée de la tâche : 7 heures
Jour 4 :
Mise en place du PHP

## Slide 9
Réalisée par Mathias :
Récupération des données articles
- durée de la tâche : 2 heures
Réalisée par Jean-Christophe :
Requête SQL - durée de la tâche : 2 heures
Base de données terminée
- durée de la tâche : 5 heures
Jour 4 :
Mise en place d'une base de donnée

## Slide 10
Diaporama : Camille
durée de la tâche : 2 heures
Réalisée par Dylan :
Bloque modèle page figurine
- durée de la tâche : 7 heures
Réalisée par Jean-Christophe - Camille :
Page de compte structure du site
Camille durée de la tâche : 5 heures
et Jean-Christophe - durée de la tâche : 2 heures
Réalisée par Jean-Christophe :
Créer page d'inscription - reste a faire communiqué
harmonisation du site - durée de la tâche : 3 heures
Réalisée par Anis :
Page CSS main.css en place et personnalisation des autres CSS
- durée de la tâche : 3 heures
Rectification de la page panier - a terminé
- durée de la tâche : 4 heures
Jour 4 :
Mise en place de la structure du site internet

## Slide 11
Réalisée par Mathias :
Gestion des erreurs à la connexion
- durée de la tâche : 3 heures
Remplissage de la page figurine
- durée de la tâche : 4 heures
Réalisée par Jean-Christophe :
Connexion au page :
Page compte - durée de la tâche : 4 heures
Page Index - durée de la tâche : 4 heures
Réalisée par Ken :
Connexion au page :
Page admin – durée de la tâche : 7 heures
Réalisée par Anis :
Connexion au page :
Page contact - durée de la tâche : 7 heures
Jour 5 :
Mise en place du PHP

## Slide 12
Réalisée par Dylan :
Page figurine : Modification du modèle de figurine
et détourage des images - durée de la tâche : 7 heures
Réalisée par Anis :
Modification de la Navbar et ajout bouton déconnexion
Page panier : Rectification a terminée - durée des tâches : 2 heures
Réalisée par Camille :
Page contact : optimiser la forme du site
Page accueil : optimiser la forme du site et ajout du carrousel
durée des tâches : 5 heures
Réalisée par Anis – Camille :
Page compte : Structure de l'historique du panier
- durée de la tâche : 2 heures
Mise en place de la structure du site internet
Jour 5 :

## Slide 13
Réalisée par Ken et Jean-Christophe :
Page admin – durée de la tache 7 heures
Réalisée par Jean-Christophe :
Gestion de la page compte et index
- durée de la tâche : 4 heures
Réalisée par Jean-Christophe et Dylan :
Création de la page fiche produits en php
– durée de la tâche : 4 heures
Réalisée par Mathias :
Page Figurines : insertion des données, classification
par catégories et Gestion du stock - durée de la tâche : 3 heures
Mise en place de l’icone Admin(avec condition) - durée de la tâche : 1 heures
Réalisée par Anis :
Prépa du poste hôte pour la présentation. et débogage - durée de la tâche : 2 heures
Page Contact (configuration SMTP + intégration PHP) - durée de la tâche : 4 heures
Ajout d’un envoi de mail suite à l’inscription de l’utilisateur
– durée de la tache : 2 heures
Jour 6 :
Mise en place du PHP

## Slide 14
Réalisée par Jean-Christophe :
Ajout du compteur Panier et Bouton Admin - durée de la tâche : 7 heures
Réalisée par Dylan :
Page Index (finalisation, mise en page et remise au propre du code)
- durée de la tâche : 1 heure
Amélioration du responsive - durée de la tâche : 1 heure
Coupure du son vidéo - durée de la tâche : 1 heure
Réalisée par Camille et Anis:
Camille : Finalité du diaporama + Création du cahier des charges
durée de la tâche : 7 heures
Anis : création et ajout du schéma du site
- durée de la tâche : 2 heures
Jour 6 :
Mise en place de la structure du site internet

## Slide 15
Jour 7 :
Mise en place du PHP
Réalisée par Ken et Jean-Christophe :
Page admin – durée de la tâche : heures
Réalisée par Mathias :
Générer la page panier :
modifier la quantité,
supprimé article,
validé commande
durée de la tâche : heures
Réalisée par Jean-Christophe :
Mise en panier :
Réalisation de l’icone - durée de la tâche : heures

## Slide 16
Jour 7 :
Mise en place de la structure du site internet
Réalisée par Anis :
Page inscription : modification du mail
d’inscription - durée de la tâche : heures
Réalisée par Dylan :
Finalisation de la structuration de la page
produit - durée de la tâche : 1 heure
Page article : modification des bordures
- durée de la tâche : 1 heure
Réalisée par Jean-Christophe :
Page contact : Format du message texte fixe
- durée de la tâche : heures
Réalisée par Camille :
Finalisation du diaporama - durée de la tâche : 7 heures